# Análisis y Plan de Trabajo: Scooby-Doo, El Misterio de Cartagena

Daniel Mosquera y Juan Solarte, Informática II, Universidad de Antioquia, semestre 2026-2

## 1. Punto de partida y calendario

Ya tenemos el planteamiento, el diagrama de clases, la descripción del agente, la estructura de carpetas, y los sprites de Scooby, los sospechosos y el fantasma. Nos falta todo el código, la capa gráfica con Qt y su diagrama (el Momento III exige un diagrama con lógica y GUI, y sin diagrama no hay sustentación), los sprites de aliados, amigos, ítems, lámpara, cañón y tiles, los sonidos, el trailer, el video, el informe y el ejecutable.

Una nota importante, el informe debe escribirlo cada uno con sus propias palabras, porque no se reciben informes generados por IA. Este documento es solo un plan de trabajo, no hace parte de la entrega.

## 2. Qué significa «eficiente» para nosotros

Escribiremos código largo y detallado, pero que haga poco trabajo en cada cuadro, y para lograrlo seguimos ocho reglas:

- Un solo reloj: RelojDeAltaPrecision emite tick(deltaTiempo), todo se actualiza desde ahí, y deltaTiempo nunca pasa de 0.05 segundos.

- Pensar poco, moverse siempre: los agentes piensan cada 0.15 segundos, desfasados entre sí, pero caminan en cada cuadro.

- Filtrar de lo barato a lo caro: primero la distancia al cuadrado, luego el cono de visión, y al final la línea de vista.

- Datos planos y contiguos: el mapa en un solo vector, las memorias en arreglos fijos de 32 posiciones, las estructuras pequeñas por valor.

- Nada de memoria nueva dentro del bucle: new solo al crear el nivel, los personajes y los objetos que aparecen pocas veces, y los buffers de búsqueda se reutilizan.

- Calcular una vez y usar muchas: sprites recortados una sola vez, perfil de dificultad armado al iniciar el caso, punto de impacto del cañón precalculado.

- Avisar por eventos en vez de preguntar siempre: ColaDeEventosDelJuego y señales Qt, y el HUD se refresca solo cuando cambia un valor.

- Cada función hace una sola cosa, y si crece, se parte en funciones auxiliares.

## 3. Reglas de escritura del código

Nombres. Todo en español y en su versión extendida: clases en UpperCamelCase como PersonajeAutonomoConIA, variables y métodos en lowerCamelCase como segundosRestantesDeSprintInfinito y calcularDistanciaAlCuadrado, constantes en nombres largos, detallados poco optimizados, dentro de constantes_del_juego.h, archivos en snake_case con el mismo nombre de la clase, y los booleanos empiezan por esta, ha, puede o tiene. Un buen nombre se lee sin necesitar comentarios. Codigo siempre sin comentario y buenas practicas.

Funciones. De unas 30 a 40 líneas como máximo, y si una crece se divide en auxiliares privadas de la clase, o en funciones libres de la carpeta auxiliares cuando sirven a varias clases. Así se ve el estilo:

bool MedidorDeRecursoAcumulable::consumirCantidadDelRecurso(double cantidadAConsumir)
{
    if (!existeSuficienteCantidadParaConsumir(cantidadAConsumir))
    {
        return false;
    }
    cantidadActualDelRecurso -= cantidadAConsumir;
    return true;
}

bool MedidorDeRecursoAcumulable::existeSuficienteCantidadParaConsumir(double cantidadSolicitada) const
{
    return cantidadSolicitada >= 0.0 && cantidadSolicitada <= cantidadActualDelRecurso;
}

Memoria. Quien hace new hace delete en su destructor, los destructores de las clases base son virtual, después de borrar se asigna nullptr, las clases dueñas de punteros prohíben la copia con = delete, y los punteros que solo observan llevan el comentario // no es dueño. Los dueños son los del diagrama: sesión, nivel, mundo, entidades, cerebro y sus cuatro módulos.

Dependencias. Los .h usan declaraciones adelantadas, por ejemplo class MundoDeCartagena;, y los .cpp incluyen el encabezado completo. Así se evitan los ciclos entre el mundo, las entidades y el cerebro, que es el error más común en proyectos de este tipo.

Excepciones. Se lanzan al cargar y validar (mapa, recursos, configuración, estado), nunca dentro del bucle de cada cuadro, y se atrapan solo en EjecutorDeLaAplicacion y LanzadorDelJuego.

Comentarios. En español, con un encabezado en cada archivo que diga qué hace y por qué existe, y dentro del código solo el porqué de las decisiones, no lo que ya dice el nombre.

## 4. Cómo se parte el problema

Se programa de abajo hacia arriba, porque cada capa solo conoce a las de abajo, y así siempre hay algo que se puede probar:

- nucleo: tipos, medidor, azar, excepciones, enumeraciones, datos y constantes.

- mapa y fisicas, que no dependen entre sí y se pueden hacer a la vez.

- entidades: base, Scooby, ítems y escenario.

- mundo y sistema_de_colisiones.

- inteligencia y las entidades autónomas.

- juego: niveles, sesión, dificultad, caso y campaña.

- interfaz: escena, vista, HUD, menús y sonido.

- inicio, que es pequeño pero se escribe temprano, desde la fase 1, para tener siempre un ejecutable que arranca.

La clave para trabajar en paralelo es «contratos primero». En los dos primeros días se escriben solo los .h de las clases compartidas, es decir, núcleo, entidades base, la interfaz pública de MundoDeCartagena, y las estructuras EstimuloSensorialPercibido, DecisionDeComportamiento, ResultadoDeLaAccion, AlertaDeVigilancia y EventoDelJuego, con cuerpos vacíos que compilan. Con eso, quien programa la inteligencia puede trabajar contra MundoDeCartagena sin esperar a que el mundo esté terminado, y quien programa el motor puede crear personajes sin esperar al cerebro. Mientras no estén los sprites finales, todo se programa con cuadros de colores, así el arte nunca bloquea la lógica.

## 5. Reparto entre los dos

Hay dos frentes, el Compañero A (Juan Solarte) y el Compañero B (Daniel Mosquera).

A, motor y pantalla. nucleo/tipos, recursos, azar y constantes; inicio; mapa (menos la ruta de patrulla); entidades base, jugador, ítems y escenario; mundo y colisiones; sesion (reloj, cola de eventos y sesión principal); y de interfaz la ventana, la escena, la vista y la animación de sprites.

B, inteligencia y reglas. nucleo/excepciones, enumeraciones y datos; inteligencia completa; fisicas; entidades/autonomos; ruta_de_patrulla; niveles, dificultad, casos y campaña; sistemas (comodines, cañones y diálogos); menu; de interfaz el HUD, los menús, las pantallas de fin y el sonido; y los sprites que faltan.

Archivos compartidos. constantes_del_juego.h, enumeraciones, datos, entidad_del_juego_base.h y mundo_de_cartagena.h los puede tocar cualquiera, pero se cambian con aviso y en un commit pequeño aparte, para que no choquen.

Tareas en pareja. Se hacen juntos en una sola sesión: el contrato inicial, la transferencia del cerebro del villano al fantasma, la conexión entre PerfilDeDificultad y las físicas, y la integración final.

Git. Ramas principal (solo hitos estables), desarrollo (integración) y ramas de trabajo cortas como a/mapa-astar o b/memoria-villano. Cada uno hace al menos un commit por día, aunque el requisito es uno cada dos días, así queda margen, con mensajes como [mapa] agrega búsqueda A* con límite de nodos. Se hace pull antes de empezar, se integra a desarrollo en los días de hito, y nunca se sube código que no compila. Se usa un .gitignore para las carpetas de compilación, y al final el código fuente y el ejecutable van en el repositorio.

## 6. Plan por fases

preparación. Entre los dos: entregar el Momento II, crear el repositorio y las ramas, crear el proyecto .pro, crear las carpetas con un archivo .gitkeep, y acordar las reglas de la sección 3. Hito: el repositorio tiene la estructura y compila una ventana vacía.

contratos y esqueleto vivo. A: VectorDosDimensiones, RectanguloDeColision, MedidorDeRecursoAcumulable, GeneradorAleatorio, MapaDeCartagena con carga desde archivo, RelojDeAltaPrecision, y una ventana Qt donde un cuadro de color (Scooby) camina con el teclado y choca con las paredes. B: excepciones, enumeraciones, estructuras de datos y constantes, los .h de toda la inteligencia y de los personajes autónomos con cuerpos vacíos, la primera versión de PerfilDeDificultad con las 4 dificultades, el diseño del mapa del nivel 1 en archivo de texto, y el inicio de los sprites faltantes. Hito 1: todo el proyecto compila, y Scooby camina por el mapa pequeño sin atravesar muros.

nivel 1 jugable. A: PersonajeConMovimientoBase, PersonajeScooby con estamina y sprint, ObjetoRecolectableBase con pistas, provisiones y comodines, TrampaParaElVillano, AlmacenCentralDeProvisiones, LamparaOscilanteEnPared con ModeloFisicoPenduloColgante, MundoDeCartagena, SistemaDeColisiones, ColaDeEventosDelJuego, SesionPrincipalDelJuego, y BuscadorDeRutasEstrella. B: ModuloPercepcionSensorial, RazonamientoSospechosoComun, AccionSospechoso, MemoriaAprendizajeSospechoso, CerebroAgenteAutonomo, PersonajeAutonomoConIA, SospechosoInvestigado, RutaDePatrulla, AmigoSecundarioBase con Velma y Fred sencillos, NivelDelJuegoBase, NivelUnoPrimerasPistas, EstadoDeLaMision y un HUD básico. Hito 2: el nivel 1 se juega completo, Scooby recoge pistas, arma la trampa, un sospechoso patrulla y reacciona, el tiempo corre, y se puede ganar o perder.

Fase 3, 10 al 17 de noviembre, nivel 2 e inteligencia completa. A: mapa extendido con puertas bloqueables y zonas desbloqueables, CentinelaVigilanteDelAlmacen con ModeloFisicoMovimientoCircular, BalaDeCanonMuralla con ModeloFisicoTiroParabolico, la creación del fantasma desde el villano dentro de MundoDeCartagena, y la fase de trampa armada. B: RazonamientoVillanoEncubierto, AccionVillanoAvanzado, MemoriaAprendizajeVillano, todo lo del soldado aliado, TableroDeAlertasCompartido, DirectorDePeligro, FabricaDeAgentes, NivelDosElMisterioPrincipal, GeneradorDeMisterios, ArchivoDelCasoCriminal, GeneradorDeComodines, SistemaDeBalasDeMuralla, RepositorioDeDialogos, y las habilidades de Velma, Fred, Shaggy y Daphne. Hito 3: el nivel 2 se juega de principio a fin, con villano aleatorio, pistas, trampa, fantasma, victoria y derrota.

Fase 4, 18 al 21 de noviembre, dificultad y pulido. A: animación en las seis direcciones, luz y sombra de la lámpara, efectos visuales de ralentización y camuflaje, revisión de rendimiento, y primer intento de generar el ejecutable. B: PerfilDeDificultad conectado a física, visión, aliados, tiempo y provisiones, ProgresoDeLaCampana, menú principal, selección de dificultad, pantallas de fin, sonido de fondo y al menos dos sonidos de evento, y el balance de velocidades (Scooby 10% más rápido, villano alertado 3% más rápido). Hito 4, el 21 de noviembre: congelamiento de funciones, el juego está completo y desde ese día no se agrega nada nuevo.

Fase 5, 22 al 27 de noviembre, cierre. Entre los dos: pruebas completas con la lista de la sección 8, corrección de errores, y revisión de que cada new tenga su delete. A: ejecutable según el video del curso, trailer de máximo 1 minuto con tomas reales de pantalla, y el diagrama final con la capa GUI más la versión resumen. B: informe (cada uno escribe sus secciones), video de 7 a 20 minutos, y revisión del repositorio, ramas y commits. Lo recomendable es entregar el 26 en la noche y dejar el 27 como colchón.

## 7. Módulo por módulo: retos y eficiencia

nucleo. VectorDosDimensiones y RectanguloDeColision son pequeños y van en línea dentro del .h; el reto es no usar raíz cuadrada salvo que sea necesario, por eso existe calcularDistanciaAlCuadrado. MedidorDeRecursoAcumulable se reutiliza tres veces (tiempo, provisiones y estamina), y su reto es mantener siempre el valor entre 0 y el máximo. GeneradorAleatorio se crea una sola vez, se pasa por referencia, y acepta semilla fija para repetir una partida al depurar. Las excepciones llevan un mensaje claro y heredan de std::exception. En constantes_del_juego.h viven todos los números de balance: velocidades (Scooby 1.0, sospechosos 0.909, alertados 1.03), tamaño de casilla, intervalo de pensamiento de 0.15 s, tope de 16 alertas, y máximo de 32 zonas.

mapa. MapaDeCartagena guarda las casillas en un solo vector con índice y * ancho + x, así consultar una casilla o su zona cuesta una operación. Su reto es la línea de vista, que se calcula con el algoritmo de Bresenham, y donde las puertas cerradas bloquean. BuscadorDeRutasEstrella es el archivo más exigente en eficiencia: los vectores de costos y de padres son miembros de la clase y se reinician en cada búsqueda en vez de crearse de nuevo, la búsqueda se corta en 500 nodos, devuelve un vector vacío si no hay ruta, y quien lo llame debe esperar unos 0.5 segundos entre búsquedas. CargadorDeMapa lee un archivo de texto sencillo, con # para muros, . para piso, D para puertas y dígitos para zonas, y lanza ExcepcionMapaInvalido con el número de línea del error. RutaDePatrulla es una lista de puntos que se recorre en círculo y admite insertar un punto prioritario, que es lo que usa el villano para cambiar su recorrido.

fisicas. Las tres físicas se calculan con la ecuación directa en función del tiempo, sin integrar paso a paso, así no acumulan error y son baratas. Péndulo: ángulo igual a amplitud por coseno de 2π por frecuencia por tiempo, por un factor de amortiguamiento, todo en radianes. Circular: centro más radio por coseno y seno de la fase más velocidad angular por tiempo. Parabólico: x igual a x0 más v por coseno del ángulo por t, y y igual a y0 menos v por seno del ángulo por t más un medio de g por t al cuadrado. El reto es validarlas con valores conocidos, por ejemplo, el péndulo en t = 0 debe estar en el ángulo máximo, y el cañón debe terminar donde obtenerPuntoFinalDeImpacto dijo, el cual se precalcula para dibujar la advertencia en el suelo.

entidades. EntidadDelJuegoBase asigna un identificador único con un contador estático y tiene destructor virtual. PersonajeConMovimientoBase mueve por ejes separados, primero X y luego Y, para que el personaje se deslice por las paredes en vez de quedarse pegado, y maneja el multiplicador de velocidad y la ralentización temporal. PersonajeScooby es el reto de estados: estamina de 3 segundos, sprint con la barra espaciadora, sprint infinito de 12 segundos con la fruta, camuflaje de Daphne, y máximo 5 provisiones; para que no haya estados contradictorios, todos sus temporizadores se actualizan en un solo método auxiliar. Los ítems comparten alRecogerPorScooby, tienen vida útil y se eliminan con intercambio y retiro del final del vector, que es más rápido que borrar en el medio. La trampa tiene tres estados, oculta, armada y activada, y la lámpara responde si un punto está iluminado.

mundo y colisiones. MundoDeCartagena es dueño de todas las entidades, y su destructor las borra una sola vez; para no dejar punteros colgando, los eventos y las alertas guardan identificadores, no punteros. Mantiene listas separadas por tipo, para no usar conversiones dinámicas, más una tabla para buscar por identificador. SistemaDeColisiones solo compara a Scooby contra lo demás, es decir, un recorrido lineal con cajas rectangulares, y cada contacto se vuelve un EventoDelJuego, no una acción directa.

inteligencia. CerebroAgenteAutonomo es el ciclo de percibir, razonar, actuar y aprender, y es dueño de sus cuatro módulos. ModuloPercepcionSensorial aplica los tres filtros en orden y reutiliza la misma estructura de salida en vez de crear una nueva. Los razonadores usan una enumeración de estados y una función por estado, y el reto principal es que villano y sospechosos se vean casi iguales desde afuera: misma animación de aviso, movimiento parecido, y no más de tres encuentros entre sospechosos seguidos. AccionVillanoAvanzado tiene límites, las puertas cerradas se reabren después de unos segundos y nunca se bloquean todas las salidas. Las memorias usan arreglos fijos de 32 posiciones, indexados por zona, con olvido gradual de la sospecha; los aliados guardan 3 patrullas por zona prohibida aprendida. TableroDeAlertasCompartido tiene máximo 16 alertas, cada una expira por tiempo y tiene un tope de respondedores, y DirectorDePeligro limita cuántos aliados persiguen a la vez.

juego. RelojDeAltaPrecision calcula el tiempo real entre cuadros y lo limita a 0.05 segundos. SesionPrincipalDelJuego es una máquina de estados con señales Qt, y es la única puerta entre la lógica y la interfaz. NivelDelJuegoBase define el orden fijo de cada cuadro (actualizar mundo, sistemas, colisiones, eventos y reglas), y los dos niveles solo rellenan los pasos que cambian; el nivel 1 usa el perfil de tutorial, con menos aliados, sin cañones y sin acciones especiales del villano. PerfilDeDificultad es la evidencia de abstracción que pide el curso, un solo lugar que cambia la física (frecuencia y amplitud de la lámpara, radio y velocidad del centinela, ritmo de los cañones), la inteligencia (rango de visión, aliados simultáneos, tiempo entre acciones especiales) y los recursos (tiempo, drenado de provisiones, pistas necesarias), y no hay números sueltos en el resto del código. GeneradorDeMisterios ubica pistas y trampa con intentos limitados sobre una lista de casillas válidas barajada, para no caer nunca en un ciclo infinito.

interfaz. Se usa Qt Widgets, y Qt Multimedia solo para el sonido. Hay una escena y una vista, cada entidad tiene un único ítem gráfico que se crea al aparecer y se borra al desaparecer, y en cada tick solo se actualiza su posición y su cuadro de animación. Las hojas de sprites se recortan una vez y se guardan en una caché, el orden de dibujo se decide por la coordenada Y para el efecto de profundidad, y el HUD se actualiza solo cuando llega una señal de la sesión. La interfaz lee el estado de la lógica y envía la entrada por procesarEntradaUsuario, pero la lógica nunca incluye nada de la interfaz, salvo los dos QObject. Las clases gráficas aún no están en el diagrama, y deben definirse antes de la fase 4 para el diagrama final, con nombres propuestos como VentanaPrincipal, EscenaDelJuego, VistaDelJuego, ItemGraficoDeEntidad, PanelDeInformacionHUD y GestorDeSonido.

inicio. main tiene cinco líneas, EjecutorDeLaAplicacion tiene el único try/catch de último recurso, y LanzadorDelJuego tiene el try/catch grande y se apoya en CargadorDeConfiguracion, VerificadorDeRecursos y ConstructorDeSesion, que fallan rápido si falta un sprite o un mapa, antes de que arranque el juego.

## 8. Pruebas y control de calidad

No necesitamos librerías de pruebas, basta con pruebas pequeñas por módulo que impriman resultados en consola: el medidor nunca pasa de sus límites, el generador con la misma semilla repite resultados, las tres físicas dan valores conocidos, y A* encuentra la ruta correcta en un mapa de 10 por 10, y devuelve vacío cuando está bloqueado. Estas pruebas se hacen apenas se termina cada archivo, no al final.

Para la inteligencia sirve un modo de depuración con una tecla, que dibuje los conos de visión, las rutas y las zonas restringidas, porque ajustar la IA a ojo es lo que más tiempo consume; se desactiva antes de grabar el video. Además, en cada hito se juega una partida completa y se anotan los errores en una lista compartida, y para las fugas de memoria se revisa que cada new tenga su delete, y se deja una partida larga abierta mirando el consumo de memoria.

## 9. Riesgos y orden de recorte

Los riesgos más probables son tres: que la tome más tiempo del previsto, que los dos choquen en Git por tocar los mismos archivos, y que los sprites y sonidos se atrasen o tengan problemas de derechos de autor. Contra el primero se construye por capas, primero el sospechoso sencillo, y el villano solo agrega encima; contra el segundo se respetan los dueños de carpeta de la sección 5; contra el tercero se programa con cuadros de colores, y los sonidos se toman de fuentes libres, guardando el enlace de cada uno para el informe.

Si el tiempo aprieta, se recorta en este orden: primero los diálogos variados y la habilidad de pistas de Shaggy, luego el cierre de puertas del villano, el camuflaje de Daphne, las sombras de la lámpara (la física se queda), y por último pasar de seis direcciones de animación a cuatro. Lo que nunca se recorta, porque está en la rúbrica: las tres físicas, el agente con sus cuatro fases, los dos niveles, la dificultad configurable, las excepciones, la memoria dinámica, las herencias propias, el sonido de fondo con dos sonidos de evento, y los commits regulares.